# Приложение к Постановлению

Администрации города Екатеринбурга

от____05.10.2012_ №_4346 _________

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

«О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы

от 24.06.2008 № 49/61 «Об утверждении Инвестиционной программы

«Развитие системы теплоснабжения ЕМУП «Тепловые сети»                                      на период с 2009 по 2013годы»

Рассмотрев Постановление Администрации города Екатеринбурга                 от ______ № _____ «О внесении на рассмотрение в Екатеринбургскую городскую Думу проекта решения Екатеринбургской городской Думы «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 24.06.2008 № 49/61 «Об утверждении Инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения ЕМУП «Тепловые сети» на период с 2009 по           2013 годы», руководствуясь пунктом 5 части 2 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 29.04.2011 № 1880 «О реорганизации Муниципального унитарного предприятия «Екатеринбургэнерго» в форме присоединения к нему Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети», статьей 26 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,  Екатеринбургская городская Дума

# РЕШИЛА:

- Внести в Решение Екатеринбургской городской Думы от 24.06.2008  № 49/61 «Об утверждении Инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения ЕМУП «Тепловые сети» на период с 2009 по 2013 годы»  следующие изменения:

- в наименовании слова «ЕМУП «Тепловые сети» заменить словами «МУП «Екатеринбургэнерго»;

- в преамбуле слова «ЕМУП «Тепловые сети» заменить словами «МУП «Екатеринбургэнерго»;

- в пункте 1 слова «ЕМУП «Тепловые сети» заменить словами «МУП «Екатеринбургэнерго»;

- Приложение 1 «Инвестиционная программа «Развитие системы теплоснабжения ЕМУП «Тепловые сети» на период с 2009 по 2013годы» изложить в новой редакции (Приложение 1).

- Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Екатеринбургской городской Думы» и газете «Вечерний Екатеринбург».

Глава Екатеринбурга –

Председатель Екатеринбургской городской Думы                              Е.Н.Порунов

# Приложение 1

к Решению Екатеринбургской

городской Думы

от_________________  № ___________

## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

## «Развитие системы теплоснабжения

## МУП «Екатеринбургэнерго» на период  с 2009 по 2013 годы»

## 1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУП «ЕКАТЕРИНБУРГЭНЕРГО» НА ПЕРИОД С 2009 ПО 2013 ГОДЫ»

| 1.1. Наименование Инвестиционной программы | Развитие системы теплоснабжения МУП «Екатеринбургэнерго» на период с 2009 по 2013 годы (далее – Инвестиционная программа) |
| --- | --- |
| 1.2. Основание для разработки | Решение Екатеринбургской городской Думы от 6 июля 2004 года № 60/1 «Об утверждении Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2025 года», Решение Екатеринбургской городской Думы от 28 декабря 2005 года № 17/3 «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Екатеринбург» до 2015 года» |
| 1.3. Инициатор постановки проблемы | Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга |
| 1.4. Координатор Инвестиционной программы | Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга Кожемяко А.П. |
| 1.5. Разработчики проекта | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга, МУП «Екатеринбургэнерго», Закрытое акционерное общество «Комэнергоресурс» |
| 1.6. Источники финансирования Инвестиционной программы | Установление надбавок к ценам (тарифам) на услуги теплоснабжения для потребителей |
| 1.7. Состояние проблемы | Оптимизация системы теплоснабжения. К котельным по адресам: ул. Студенческая, 16, Первомайская, 99в (Кировский район), отапливающим дома, ранее удаленные от централизованной системы теплоснабжения, в настоящее время вплотную приблизились магистральные сети, в результате чего появилась возможность подключить потребителей к более дешевому и надежному источнику теплоснабжения. Высокая степень износа трубопроводов горячего водоснабжения. В настоящее время трубопроводы горячего водоснабжения, |
|  | используемые МУП «Екатеринбургэнерго», имеют малый срок службы – 5 – 7 лет вместо предусмотренных нормативами 20 – 25 лет. Быстрый износ труб вызван наличием кислорода и углекислоты в исходной водопроводной воде. При нагреве воды кислород и углекислота ускоряют процесс коррозии металлов, тем самым сокращается срок службы трубопроводов. Отсутствие услуги горячего водоснабжения. Котельная по улице Краснодарской спроектирована для работы только в режиме отопления. В результате потребители, подключенные к данной котельной, не имеют возможности пользоваться услугой горячего водоснабжения. Отсутствие современной системы аварийной сигнализации. Используемое в настоящее время оборудование в системе аварийной сигнализации и автоматизации на газовых котельных не отвечает современным требованиям безопасности. Повышенный расход топлива на теплоисточниках. Используемые в настоящее время теплообменники имеют низкий КПД и значительный износ, что приводит к большим потерям теплоносителя и теплоэнергии, увеличению расхода топлива на теплоисточниках. Использование в качестве топлива для котельных каменного угля. В котельных, расположенных в отдаленных негазифицированных районах, используется в качестве топлива каменный уголь. Результатом этого являются неблагоприятное воздействие на окружающую среду, тяжелые условия труда работников и высокая себестоимость производимой теплоэнергии. Оптимизация потребления электрической энергии. Отсутствие частотного регулирования на насосах горячего водоснабжения приводит к повышенному расходу электроэнергии. Давление в системе горячего водоснабжения нестабильно, периодически возникают пиковые нагрузки. Энергоемкое насосное оборудование. На теплопунктах и котельных предприятия используется насосное оборудование отечественного производства, установленное более 15 лет назад. Удельное потребление электроэнергии такими насосами высоко, их КПД не превышает 50 – 60 процентов |
| 1.8. Цели и задачи Инвестиционной программы | Обеспечение потребителей бесперебойной подачей тепловой энергии с учетом снижения себестоимости, повышения эффективности и экологической безопасности системы теплоснабжения |
| 1.9. Ожидаемые результаты от реализации Инвестиционной программы | Выполнение современных нормативных требований к качеству предоставления услуг. Обеспечение надежной и эффективной работы системы теплоснабжения |

## 2. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Инвестиционная программа «Развитие системы теплоснабжения                    МУП «Екатеринбургэнерго» на период с 2009 по 2013 годы» – совокупность всех намечаемых к реализации в 2009 – 2013 годах мероприятий, связанных с новым строительством, модернизацией объектов теплоснабжения, и обоснование финансовых потребностей в их реализации.

Мероприятия, включенные в Инвестиционную программу, приведены в таблице 1.

# Т а б л и ц а 1

| Мероприятия | Срок выполнения | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Перевод нагрузки с котельных, расположенных по адресам: ул. Студенческая, 16, ул.Первомайская, 99в, на централизованное теплоснабжение | 2010 – 2013 | Оптимизация системы теплоснабжения. Снижение затрат на выработку теплоэнергии |
| 2. Модернизация трубопроводов тепловых сетей | 2009 – 2013 | Увеличение срока службы трубопроводов с 3 – 5 лет до 25 – 30 лет. Повышение надежности и качества услуги теплоснабжения для потребителей |
| 3. Обеспечение потребителей горячей водой от котельной по адресу: ул. Краснодарская, 34а: прокладка теплотрассы диаметром 50 – 150 мм длиной 2,6 км; модернизация котельной | 2012 – 2013 | Повышение качества оказания услуги теплоснабжения |
| 4. Модернизация систем аварийной сигнализации и автоматизации в газовых котельных, приведение существующего газового хозяйства в соответствие с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления | 2011 – 2013 | Соблюдение Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления. Повышение надежности работы котельных |
| 5. Установка энергоэффективных теплообменников | 2010 – 2013 | Уменьшение расхода топлива на теплоисточнике. Повышение качества услуги теплоснабжения |
| 6. Перевод угольных котельных на газовое топливо | 2011 – 2013 | Снижение себестоимости тепловой энергии. Улучшение условий труда обслуживающего персонала. Улучшение экологической ситуации |
| 7. Установка частотного регулирования на насосах, установленных в котельных и тепловых пунктах | 2010 – 2013 | Обеспечение необходимого давления в сети горячего водоснабжения. Сокращение удельного расхода электроэнергии |
| 8. Установка энергосберегающего насосного оборудования | 2010 – 2013 | Увеличение срока службы оборудования. Сокращение удельного расхода электроэнергии |

Ответственным за исполнение мероприятий, указанных в таблице 1, является МУП «Екатеринбургэнерго».

## 3. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

### 3.1. Перевод нагрузки с котельных, расположенных по адресам: ул. Студенческая, 16 и Первомайская, 99в, на централизованное теплоснабжение (таблица 2).

Т а б л и ц а 2

| Мероприятие | Капитальные вложения по годам, млн руб. | Всего, млн руб. |
| --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Перевод нагрузки с котельных на централизованное теплоснабжение | - | 0,32 | 15,47 | 1,86 | 3,00 | 20,65 |
| Примечания 1. Существующая проблема – осуществление теплоснабжения более дорогой теплоэнергией от менее надежных теплоисточников. 2. Сроки проведения мероприятия – 2010 – 2013 годы. |

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, указанных в таблице 2, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде надбавок к тарифам на товары и услуги МУП «Екатеринбургэнерго».

### 3.2. Модернизация трубопроводов тепловых сетей (таблица 3).

Т а б л и ц а 3

| Мероприятие | Количество, км | Капитальные вложения по годам, млн руб. | Всего, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Модернизация трубопроводов тепловых сетей | 12 | 0,15 | 8,36 | 17,91 | 27,64 | 7,89 | 61,95 |
| Примечания 1. Существующие проблемы: высокая степень физического износа трубопроводов, большие затраты на ремонт, низкий уровень надежности оказания услуги теплоснабжения потребителям. 2. Сроки проведения мероприятия – 2009 – 2013 годы. |

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, указанных в таблице 3, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде надбавок к тарифам на товары и услуги МУП «Екатеринбургэнерго».

### 3.3. Обеспечение потребителей услугой горячего водоснабжения от котельной, расположенной по адресу:  ул. Краснодарская, 34а (таблица 4).

# Т а б л и ц а 4

| Мероприятие | Капитальные вложения по годам, млн руб. | Всего млн руб. |
| --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Прокладка 2,6 км трубопроводов диаметром 50 и 150 мм. Модернизация котельной | - | - | - | 2,33 | 29,36 | 31,69 |
| Примечания 1. Существующие проблемы: отсутствие услуги горячего водоснабжения, несанкционированный разбор воды из системы теплоснабжения, низкий КПД котельной. 2. Сроки проведения мероприятия – 2012 – 2013 годы. |

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, указанных в таблице 4, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде надбавок к тарифам на товары и услуги МУП «Екатеринбургэнерго».

### 3.4. Модернизация систем аварийной сигнализации и автоматизации на газовых котельных, приведение существующего газового хозяйства в соответствие с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления (таблица 5).

Т а б л и ц а 5

| Мероприятие | Количество котлов, шт. | Капитальные вложения по годам, млн руб. | Всего, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Модернизация систем аварийной сигнализации и автоматизации в газовых котельных | 6 | - | - | 5,07 | 9,49 | 4,54 | 19,10 |
| Примечания 1. Существующие проблемы: установленное в настоящее время оборудование не отвечает современным требованиям по безопасности, значительно влияние человеческого фактора. 2. Сроки проведения мероприятия – 2011 – 2013 годы. |

Финансовые потребности, необходимые для реализации 
мероприятий, указанных в таблице 5, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде надбавок к тарифам на товары и услуги МУП «Екатеринбургэнерго».

### 3.5. Установка энергоэффективных теплообменников и систем регулирования (таблица 6).

# Т а б л и ц а 6

| Мероприятие | Количество, шт. | Капитальные вложения по годам, млн руб. | Всего, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Установка теплообменников и систем регулирования | 55 | - | 9,16 | 7,01 | 11,16 | 24,92 | 52,25 |
| Примечания 1. Существующие проблемы: высокая трудоемкость обслуживания, низкая надежность, низкий КПД. 2. Сроки установки теплообменников: |
| 2010 г. – 8 шт., | 2011 г. – 8 шт., | 2012 г. – 14 шт., | 2013 г. – 25 шт. |

Финансовые потребности, необходимые для реализации 
мероприятий, указанных в таблице 6, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде надбавок к тарифам на товары и услуги МУП «Екатеринбургэнерго».

### 3.6. Перевод угольных котельных на газовое топливо (таблица 7).

Т а б л и ц а 7

| Мероприятие | Количество котельных, шт. | Капитальные вложения по годам, млн руб. | Всего, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Перевод угольных котельных на газовое топливо | 2 | - | - | 17,18 | 2,60 | 21,52 | 41,30 |
| Примечания 1. Существующие проблемы: высокая себестоимость вырабатываемой тепловой энергии, неблагоприятное воздействие на окружающую среду. 2. Сроки проведения мероприятия – 2011 – 2013 годы |

Финансовые потребности, необходимые для реализации 
мероприятий, указанных в таблице 7, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде надбавок к тарифам на товары и услуги МУП «Екатеринбургэнерго».

### 3.7. Установка частотного регулирования на насосах, установленных в тепловых пунктах и котельных (таблица 8).

Т а б л и ц а 8

| Мероприятие | Количество, шт. | Капитальные вложения по годам, млн руб. | Всего, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Установка частотного регулирования на насосах | 70 | - | 3,19 | 2,10 | 0,54 | 14,82 | 20,65 |
| Примечания 1. Существующие проблемы: давление в сети горячего водоснабжения непостоянно и зависит от изменения нагрузки, пиковые нагрузки на гидравлическую систему и электродвигатели насосов в моменты пуска и останова, неэкономичное использование электроэнергии. 2. Сроки проведения мероприятия – 2010 – 2013 годы |

Финансовые потребности, необходимые для реализации 
мероприятий, указанных в таблице 8, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде надбавок к тарифам на товары и услуги МУП «Екатеринбургэнерго».

### 3.8. Установка энергосберегающего насосного оборудования (таблица 9).

Т а б л и ц а 9

| Наименование мероприятия | Количество, шт. | Капитальные вложения по годам, млн руб. | Всего, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Установка энергосберегающего насосного оборудования | 100 | - | 7,45 | 4,91 | 12,15 | 1,3 | 25,81 |
| Примечания 1. Существующие проблемы: насосное оборудование, установленное на теплопунктах и котельных, не отвечает современным требованиям, высокая степень износа установленного оборудования, большой расход электроэнергии. 2. Сроки установки насосов: |
| 2010 г. – 27 шт., | 2011 г. – 18 шт., | 2012 г. – 8 шт., | 2013 г. – 17 шт. |

Финансовые потребности, необходимые для реализации 
мероприятий, указанных в таблице 9, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде надбавок к тарифам на товары и услуги МУП «Екатеринбургэнерго».

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Перевод нагрузки с котельных, расположенных по адресам: 
ул. Студенческая, 16, Первомайская, 99в, на централизованное теплоснабжение позволит:

обеспечить потребителей более дешевой теплоэнергией от более надежного теплоисточника;

Модернизация трубопроводов тепловых сетей с использованием предизолированных и полипропиленовых труб  позволит:

увеличить срок службы трубопроводов с 3 – 5 лет до 20 – 25 лет;

повысить надежность и качество услуги теплоснабжения, предоставляемой потребителям.

Модернизация котельной по адресу: ул. Краснодарская, 34а и прокладка трубопроводов для горячей воды позволит обеспечить потребителей услугой горячего водоснабжения.

Модернизация систем аварийной сигнализации и автоматизации в газовых котельных, приведение существующего газового хозяйства в соответствие с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления позволят:

повысить безопасность эксплуатации опасных производств;

снизить влияние человеческого фактора;

повысить надежность работы систем теплоснабжения.

Установка энергоэффективных теплообменников и систем регулирования позволит:

снизить трудоемкость обслуживания;

повысить коэффициент теплопередачи водоподогревательных установок, что позволит снизить расход топлива на теплоисточниках;

повысить качество и надежность предоставления услуги теплоснабжения потребителям.

Перевод угольных котельных на газовое топливо позволит:

уменьшить неблагоприятное воздействие на окружающую среду;

снизить себестоимость тепловой энергии;

улучшить условия труда обслуживающего персонала.

Установка частотного регулирования на насосах в тепловых пунктах позволит:

обеспечить круглосуточно необходимое давление в тепловой сети;

исключить пиковые нагрузки на гидравлическую систему и электродвигатели во время пуска и остановки;

обеспечить экономию электроэнергии;

повысить качество услуги теплоснабжения.

Установка энергосберегающего насосного оборудования позволит:

повысить надежность и долговечность службы оборудования;

сократить удельный расход электроэнергии при перекачке теплоносителя;

увеличить межремонтный период.

## 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Организационный план Инвестиционной программы составлен в соответствии с этапами реализации Инвестиционной программы и представлен в таблице 10.

# Т а б л и ц а 10

| Наименование мероприятия | Капитальные вложения по годам, млн руб. | Всего, млн руб. |
| --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Перевод нагрузки с котельных по адресам: ул. Студенческая, 16 и Первомайская, 99в на централизованное теплоснабжение | - | 0,32 | 15,47 | 1,86 | 3,00 | 20,65 |
| Модернизация трубопроводов тепловых сетей | 0,15 | 8,36 | 17,91 | 27,64 | 7,89 | 61,95 |
| Обеспечение потребителей горячей водой от котельной по адресу: ул. Краснодарская, 34а | - | - | - | 2,33 | 29,36 | 31,69 |
| Модернизация систем аварийной сигнализации и автоматизации на газовых котельных | - | - | 5,07 | 9,49 | 4,54 | 19,10 |
| Установка энергоэффективных теплообменников | - | 9,16 | 7,01 | 11,16 | 24,92 | 52,25 |
| Перевод угольных котельных на газовое топливо | - | - | 17,18 | 2,60 | 21,51 | 41,29 |
| Установка частотного регулирования на насосах | - | 3,19 | 2,10 | 0,54 | 14,82 | 20,65 |
| Установка энергосберегающего насосного оборудования | - | 7,45 | 4,91 | 12,16 | 1,30 | 25,81 |
| ИТОГО | 0,15 | 28,48 | 69,65 | 67,78 | 107,34 | 273,40 |

Выполнение Инвестиционной программы предусмотрено до 2013 года. Сумма капитальных вложений, необходимых для ее реализации, составляет 273,4 млн руб.

Подготовка проектно-сметной документации предусмотрена на первоначальном этапе реализации Инвестиционной программы.

Средства на выполнение функций заказчика, организацию и проведение конкурсных мероприятий учтены в составе суммы капитальных вложений в размере 3,25 процента, что составляет 8,61 млн рублей.

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде надбавок к тарифам на товары и услуги МУП «Екатеринбургэнерго».

С учетом налога на прибыль сумма средств на реализацию Инвестиционной программы составит 361,90 млн рублей.

Расчет финансовых средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы с учетом налога на прибыль, привлечения заемных средств, представлен в таблице 11.

# Т а б л и ц а 11

| Показатель | Сумма финансовых средств по годам | Итого, млн руб. |
| --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Капитальные вложения по инвестиционному проекту | 0,15 | 28,48 | 69,65 | 67,78 | 107,34 | 273,40 |
| Налоговые отчисления по инвестиционному проекту | 0,04 | 7,12 | 17,41 | 16,94 | 26,84 | 68,35 |
| Проценты, выплаченные по кредитам | - | - | - | - | 2,17 | 2,17 |
| Общая стоимость инвестиционного проекта | 0,19 | 35,60 | 87,06 | 84,72 | 136,35 | 343,92 |

Движение денежных средств при реализации Инвестиционной программы представлено в таблице 12.

# Т а б л и ц а 12

| Статьи доходов и расходов | Движение денежных средств по годам | Итого, млн руб. |
| --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Поступления денежных средств от надбавки к тарифу | - | 53,03 | 93,73 | 99,98 | 97,18 | 343,92 |
| Платежи (налоги и отчисления) | - | - | - | 41,51 | 29,01 | 70,52 |
| Лизинговые платежи | - | - | - | - | - | - |
| Поступления денежных средств по кредиту | - | - | - | - | 14,45 | 14,45 |
| Возврат кредита | - | - | - |  | 14,45 | 14,45 |
| Уплата процентов по кредиту | - | - | - | - | 2,17 | 2,17 |
| Поток денежных средств по финансовой деятельности | - | - | - | - | -2,17 | -2,17 |
| Доходы и поступления | - | 53,03 | 93,73 | 99,98 | 111,63 | 358,37 |
| Расходы и выплаты | 0,15 | 22,67 | 93,73 | 130,19 | 111,63 | 358,37 |