Приложение 1

к Решению Екатеринбургской

городской Думы

от 20 марта 2018 года № ___

Информация

«О подготовке к чемпионату мира

по футболу FIFA 2018 в Екатеринбурге»

В рамках подготовки чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
в Екатеринбурге (далее – чемпионат) планируется проведение тестовых матчей, которые являются основным инструментом проверки комплексной готовности инфраструктуры, инженерных систем стадиона и обучения персонала оператора стадиона, включая в первую очередь службу эксплуатации.

Тестовые матчи предоставляют возможность выполнить оценку вновь построенных и реконструируемых стадионов в режиме полной загрузки 
на соответствие требованиям FIFA, предъявляемым к инфраструктуре стадионов, принимающих матчи чемпионата, и определить необходимость дополнительных работ или мероприятий для обеспечения надлежащего функционирования стадионов во время чемпионата.

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации 
от 17 октября 2017 года № ВМ-П12-54пр сформирован и утвержден график проведения спортивных тестовых мероприятий на стадионах, предназначенных 
для проведения чемпионата, и тестовые матчи будут проводиться в соответствии 
с графиком, утвержденным протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Мутко В.Л. от 21 ноября 2017 года 
№ ВМ-П12-63пр.

Графиком мероприятий предусмотрено проведение 3 матчей 
в Екатеринбурге в рамках регулярного чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги:

1 апреля 2018 года – футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) – футбольный клуб «Рубин» (Казань);

15 апреля 2018 года – футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) – футбольный клуб «Спартак-Москва»;

6 мая 2018 года – футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) – футбольный клуб «Амкар» (Пермь).

В целях обеспечения межведомственного взаимодействия и координации действий по подготовке и проведению тестовых соревнований Министерством спорта Российской Федерации создана Межведомственная рабочая группа.

По итогам участия в заседаниях Межведомственной рабочей группы 
по подготовке и проведению тестовых соревнований, а также проведенного анализа проектов планов по проведению тестовых соревнований, подготовленных другими городами-организаторами:

скорректирован и актуализирован проект плана мероприятий 
по обеспечению и проведению тестовых мероприятий на стадионе «Екатеринбург Арена»;

внесены предложения в матрицу распределения ответственности 
при проведении тестовых соревнований на стадионах чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года.

Организатором матчей в Екатеринбурге в рамках розыгрыша Российской футбольной Премьер-Лиги (далее – РФПЛ) является футбольный клуб «Урал». Тестовые матчи будут организованы и проведены в соответствии с регламентом РФПЛ.

Данный регламент определяет основные требования к организации матчей, включая требования к:

стадиону (сертификация, включение во Всероссийский реестр объектов спорта, соответствие правовым документам Российского футбольного союза, размеры и качество футбольного поля, вместимость, телескопический выход 
на поле, наличие электронного табло, системы видеонаблюдения, рекламных конструкций, раздевалки для футболистов, комнаты для судей, пресс-центр, 
VIP-ложа и т.д.);

аккредитации;

транспортному обслуживанию;

медицинскому обслуживанию;

деятельности средств массовой информации;

трансляции матчей;

безопасности.

Выполнение вышеуказанных требований возлагается на организатора матчей. По сложившейся практике выполнение требований осуществляется 
в соответствии с соглашением об аренде стадиона между организатором матча 
и собственником стадиона, а также соглашениями об оказании услуг (например, транспортных, питания и т.д.) между организатором матча и поставщиками услуг.

Ответственность перед FIFA и оргкомитетом за проведение 3 тестовых спортивных мероприятий возложена на региональные и муниципальные органы исполнительной власти (ответственность несет сторона, подписавшая соглашение со стадионом (в соответствии с пунктом 9.2 «Тестовые мероприятия») и соглашение об использовании стадиона (в соответствии с пунктом 90.20 (ii)) – Правительство Свердловской области).

В рамках проведения тестовых соревнований проводятся следующие мероприятия:

тестирование комплексной готовности инфраструктуры стадиона:

зданий и сооружений;

инженерных систем и сетей стадиона;

оборудования.

Согласно плану мероприятий по обеспечению и проведению тестовых мероприятий на стадионе «Екатеринбург Арена» в ближайшее время между ФГУП «Спорт-Инжиниринг» и ОАО «Футбольный клуб «Урал» будет заключен договор о предоставлении во временное пользование стадиона и оказании услуг по организации футбольных матчей (в настоящее время находится на стадии согласования юридических вопросов).

В этой связи в адрес Министерства спорта Российской Федерации было направлено письмо о разъяснении информации о предоставлении футбольному клубу «Урал» стадиона чемпионата на безвозмездной основе на период проведения тестовых соревнований. По предварительной информации, полученной от Министерства спорта Российской Федерации, средняя стоимость аренды стадионов на 35 тыс. зрительских мест на период проведения тестовых соревнований составляет 1,8 млн руб.

Тестирование штатной службы эксплуатации стадиона:

квалификация и навыки персонала;

скорость реагирования на необходимость срочного технического ремонта систем и оборудования;

готовность к обеспечению необходимого сервиса согласно утвержденным на уровне стадиона политик, процедур и регламентов;

взаимодействие службы эксплуатации с подрядными организациями 
по уборке и т.д.;

взаимодействие с внешними энергоснабжающими сетевыми организациями и другими поставщиками коммунальных услуг, вещателями, мобильными операторами, Роспотребнадзором, МЧС России, МВД России и другими ведомствами, а также с Екатеринбургом как городом-организатором.

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» в период проведения тестовых матчей требуется привлечение контролеров-распорядителей для обеспечения безопасности.

Футбольным клубом «Урал» заключен договор с частным охранным предприятием «Эгрегор» на обслуживание матчей специалистами, обученными работе с интроскопами (до 50 человек на каждый матч).

Ответственность за подготовку и предоставление в необходимом количестве контролеров-распорядителей к тестовым матчам в соответствии 
с вышеуказанными правовыми актами возложена на организатора матчей.

Футбольным клубом «Урал» заключено соглашение с частным охранным предприятием «Эгрегор» о привлечении на каждый тестовый матч 
700 – 900 человек. Кроме того, футбольным клубом «Урал» согласована 
с Главным управлением МВД России по Свердловской области расстановка контролеров-распорядителей на тестовые соревнования на стадионе «Екатеринбург Арена».

Тестирование загрузки и выгрузки стадиона в соответствии 
с вышеуказанными требованиями МВД России:

использование входных и выходных групп в режиме чемпионата;

использование потоков движения клиентских групп в режиме чемпионата;

тестирование временных трибун северной и южной стороны стадиона.

Заместителем Губернатора Свердловской области Швиндтом С.В. предлагается для тестирования временных трибун определить порядок взаимодействия заинтересованных сторон: при проведении первой тестовой игры организовать «билетную» программу так, чтобы главным образом были заполнены «монолитные» трибуны, а на одну временную конструкцию 
в административном порядке привлечь либо представителей Вооруженных Сил Российской Федерации либо курсантов учреждений МЧС России, вторую трибуну оставить под реализацию билетной программы (при условии повышенного интереса).

Тестирование сервисов для клиентских групп на стадионе:

медицинские услуги;

услуги общественного питания для зрителей;

услуги для VIP-гостей;

услуги по обеспечению уборки помещений стадиона.

Отбор, подготовку и управление волонтерами во время тестовых матчей 
на стадионе осуществляет оргкомитет. При этом организация сервисов 
для волонтеров (питание, экипировка, проезд) осуществляется за счет организатора матча или города-организатора.

Отбор, подготовку и управление волонтерами «Последней мили» во время тестовых матчей и организацию сервисов для волонтеров (питание, экипировка, проезд) осуществляет организатор матча и (или) город-организатор.

В соответствии с вышеуказанными правовыми актами билетная программа при проведении матча возлагается на организатора матча – футбольный клуб «Урал». По информации, полученной от футбольного клуба «Урал», билетная программа утверждена. Продажа билетов на матч с футбольным клубом «Рубин» планируется с 1 марта 2018 года, на матч с футбольным клубом «Спартак-Москва» – со 2 апреля 2018 года и на матч с футбольным клубом «Амкар» – 
с 20 апреля 2018 года.

Торжественная церемония открытия стадиона «Екатеринбург Арена» запланирована на 15 апреля 2018 года перед началом второго тестового матча. Правительством Свердловской области предусмотрены средства на церемонию открытия. Совместно с футбольным клубом «Урал», АО «Группа Синара» и Администрацией города Екатеринбурга прорабатывается проект сценария открытия стадиона.

Вопросы, находящиеся в зоне ответственности Екатеринбурга как города-организатора:

тестирование плана управления перевозками в режиме чемпионата, включая организацию на время матча работы предварительного транспортного периметра и зоны, свободной от движения транспортных средств, а также необходимое информирование жителей в данных районах;

тестирование работы одного из направлений волонтерской программы – «Последняя миля» (навигация болельщиков в дни матчей).

В целях тестирования планируется перекрыть:

1) 1 апреля 2018 года:

ул. Ключевскую (от ул. Токарей до ул. Мельникова) – для обеспечения приоритетного проезда клиентских групп;

Площадь 1905 года – для парковки транспортных средств зрителей;

2) 15 апреля 2018 года:

ул. Ключевскую (от ул. Токарей до ул. Мельникова) – для обеспечения приоритетного проезда клиентских групп;

Площадь 1905 года – для парковки транспортных средств зрителей;

ул. Репина (от ул. Крауля до ул. Татищева);

3) 6 мая 2018 года:

ул. Ключевскую (от ул. Токарей до ул. Мельникова) – для обеспечения приоритетного проезда клиентских групп.

Также планируется тестирование работы гостиниц, которые будут использоваться на чемпионате для размещения команд, и тестирование ключевых объектов транспортной инфраструктуры – аэропорты, железнодорожные вокзалы, иные транспортные объекты. Запланировано и информирование населения 
о тестовых матчах.

В этой связи направлено письмо в адрес президента Российского футбольного союза Прядкина С.Г. о предоставлении информации о времени проведения тестовых соревнований на стадионах чемпионата (получена предварительная информация о проведении всех тестовых соревнований в городе Екатеринбурге в 16.00)

В период проведения тестовых матчей будет вводиться ограничение на розничную продажу алкогольной продукции в периметре, прилегающем 
к стадиону.

По требованию FIFA в период проведения тестовых мероприятий оргкомитет планирует тестировать сервисы, которые будут использоваться 
во время проведения чемпионата.

Принимая во внимание важность проведения тестовых мероприятий 
на стадионах перед чемпионатом и используя опыт подготовки к Кубку Конфедераций FIFA 2017, оргкомитет будет принимать участие в организации тестовых матчей, проводимых организатором матчей, с целью оценки готовности стадионов к чемпионату.