Российская Федерация

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

# Информационно-аналитический отдел

от  «__31__»____мая____ 2010 г.                  № ___03-04-06__

Председателю Екатеринбургской городской Думы Е.Н. Порунову

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по проекту решения Екатеринбургской городской Думы "О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 25.01.2005 № 69/3 "Об утверждении городской целевой Программы информатизации муниципального образования "город Екатеринбург" ("Электронный Екатеринбург") на 2005-2013 годы"

Данная справка подготовлена по поручению руководителя аппарата и по заданию председателя комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью (вх. ЕГД от 27.05.2010 № к 01-43-1326). Проект изменений в городскую целевую Программу информатизации муниципального образования "город Екатеринбург" ("Электронный Екатеринбург") на 2005-2010 годы (далее – "Электронный Екатеринбург") внесен Постановлением Главы Екатеринбурга от 27.05.2010 № 2444.

Городская целевая Программа "Электронный Екатеринбург" утверждена Решением Екатеринбургской городской Думы от 25.01.2005 № 69/3 и реализуется, начиная с 2005 года. Программа "Электронный Екатеринбург" разрабатывалась как интегрирующая, то есть, она не должна подменять собой отраслевые программы информатизации. Программа является организационной основой процесса информатизации на территории муниципального образования "город Екатеринбург" в различных сферах деятельности органов местного самоуправления, предназначена для концентрации ресурсов и упорядочения работ по созданию единой территориальной инфраструктуры информатизации, включающей информационные ресурсы, информационно-транспортную сеть, программно-технические комплексы, организационную, экономическую и нормативно-правовую среду, и, в условиях отсутствия среди вопросов местного значения вопросов информатизации, является необходимым нормативным правовым документом для осуществления процесса информатизации на территории муниципального образования "Город Екатеринбург".

Изменения в Программу вносились дважды: Решением Екатеринбургской городской Думы от 05.06.2007 № 36/43 и Решением Екатеринбургской городской Думы от 22.01.2008 № 7/52. Однако, изменения, внесенные последним из этих решений, коснулись только приведения текста Программы в соответствие с Бюджетным кодексом в части бюджетных кредитов. Программой предусматривалась разработка Положения о порядке предоставления бюджетных кредитов, субсидий и субвенций на социально значимые проекты, выполняемые в рамках или для реализации Программы, которая была исключена. Таким образом, по существу изменения в Программу вносились один раз – три года назад.

Эти изменения были связаны с тем, что фактическое финансирование некоторых мероприятий Программы было ниже запланированного. Согласно пояснениям Администрации, это было обусловлено тем, что процессы информатизации не относятся к вопросам местного значения и их финансирование не подразумевает расходных полномочий. Недофинансирование Программы привело к тому, что некоторые мероприятия оказались невыполненными. Однако достижение определенных Программой целей и задач требовало реализации всего комплекса запланированных мероприятий, поэтому действие Программы было продлено с 2010 до 2013 года без принципиальных изменений объемов финансирования и перечня мероприятий.

Внесение изменений в Программу "Электронный Екатеринбург" на данном этапе обусловлено, согласно Пояснительной записке к проекту решения Екатеринбургской городской Думы, необходимостью приведения объемов финансирования Программы, принятых на стадии ее утверждения, в соответствие с фактически предусмотренными в бюджете города на 2009 и 2010 годы: расходы по Программе приводятся в соответствие с утвержденными расходами бюджета города  на 2009 и 2010 годы. Уменьшение сумм финансирования на мероприятия Программы в 2009-2010 годах связано с уменьшением сумм ассигнований, предусмотренных в бюджете города, что обусловлено секвестром бюджета и, по пояснениям Администрации города, также связано с отсутствием расходных полномочий на вопросы информатизации органов местного самоуправления.

Объемы финансирования Программы "Электронный Екатеринбург", утвержденные по программе (в ценах 2006 года), утвержденные по бюджету и фактические в 2005-2010 годах, приведены в табл. 1. В 2005 году Программа, кроме того, финансировалась за счет доходов от муниципального имущества в объеме 5 000 тыс. руб.

Таблица 1

Финансирование городской целевой программы "Электронный Екатеринбург": утвержденное по Программе, утвержденное по бюджету и фактическое

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено по Программе из бюджета города, тыс. руб. | 10 000 | 11 700 | 12 600 | 13 718 | 14 710 | 15 730 |
| Утверждено по бюджету первоначально, тыс. руб. | - | 11 700 | 12 600 | 13 718 | 14 710 | 9 000 |
| Утверждено по бюджету окончательно, тыс. руб. | 10 000 | 11 700 | 12 600 | 13 718 | 6 859 | 9 000 |
| Расходы на содержание МУ "Электронный Екатеринбург", утверждено по бюджету первоначально, тыс. руб. |  |  |  |  | - | 10 128 |
| Расходы на содержание МУ "Электронный Екатеринбург", утверждено по бюджету окончательно, тыс. руб. |  |  |  |  | 4 177 | 10 128 |
| Суммарные расходы на информатизацию, утверждено по бюджету первоначально, тыс. руб. |  |  |  |  | 14 710 | 19 128 |
| Суммарные расходы на информатизацию, утверждено по бюджету окончательно, тыс. руб. |  |  |  |  | 11 036 | 19 128 |
| Исполнение Программы, тыс. руб. | 9 980 | 11 690 | 12 575 | 11 541 | 6 629 |  |
| Исполнение, % | 99,8% | 99,9% | 99,8% | 84,1% | 96,6% |  |

Как видно из таблицы, в 2005-2007 годах объемы финансирования, утвержденные по Программе и утвержденные по бюджету, совпадали и показатель исполнения был близок к утвержденному.

В 2008 году объемы финансирования, утвержденные по Программе и по бюджету, также совпадали, но показатель исполнения был значительно хуже: было недоосвоено 2 177 тыс. руб.

В 2009 году объем финансирования, первоначально утвержденный по бюджету, в действующих ценах совпадал с объемом финансирования, утвержденным по Программе в ценах 2006 года. Затем было создано муниципальное учреждение "Электронный Екатеринбург" и, начиная с редакции бюджета города на 2009 год от 09.06.2009 № 17/6, в расходной части бюджета появилась отдельная строка на финансирование этого учреждения; средства собственно на Программу были уменьшены. Суммарные расходы собственно на Программу и на содержание муниципального учреждения "Электронный Екатеринбург" составили 75 % от первоначально запланированных на Программу, что было вызвано тем, что в 2009 году бюджет города был дважды секвестрирован.

В 2010 году утвержденные по бюджету суммарные расходы собственно по Программе и на содержание МУ "Электронный Екатеринбург" составляют 19 128 тыс. руб., тогда как собственно по Программе утверждено сейчас 15 730 тыс. руб. Однако, если учесть, что сумма, утвержденная по Программе, приведена в ценах 2006 года и пересчитать ее с учетом индекса потребительских в цены конца 2009 года, получится сумма 22 046 тыс. руб., что больше, чем утверждено по бюджету города на 2010 год.

Предлагаемые изменения финансирования Программы из бюджета города по разделам, подразделам и годам приведены в таблице Приложения к данной справке. Изменения коснулись не только 2009-2010, но и последующих 2011-2013 годов. В объемах финансирования утвержденной редакции Программы, приведенных в таблице Приложения, учтены также доходы от использования имущества, из которых на Программу в 2005 году поступило 5 000 тыс. руб. Финансирование действующей редакции Программы утверждено в ценах 2006 года.

В целом расходы на Программу сокращаются на 16 531 тыс. руб., или на 12,9 %. В основном, сокращение коснулось 2009 и 2010 годов: расходы 2009 года сокращаются на 7 851 тыс. руб., или на 53,4 %, расходы 2010 года сокращаются на 6 730 тыс. руб., или на 42,8 %. При этом, как уже отмечалось, расходы на содержание МУ "Электронный Екатеринбург" в 2009 году составили 4 177 тыс. руб., в 2010 году планируются в объеме 10 128 тыс. руб.

При общем уменьшении расходов на Программу в целом расходы по разделам и подразделам мероприятий Программы (раздел 2 Программы), а также по годам, уменьшаются неравномерно. По ряду разделов и подразделов наблюдается даже увеличение планируемых расходов. Согласно Пояснительной записке изменения по финансированию мероприятий Программы вызваны перераспределением средств между мероприятиями и вносятся в Программу по предложениям отраслевых (функциональных) органов Администрации города Екатеринбурга.

Наибольшее увеличение расходов имеет место по подразделу Мероприятий 2.2.2 Автоматизированная информационная система "Документооборот". Расходы на АИС в целом увеличиваются на 23 666 тыс. руб., или в 6,4 раза в сравнении с утвержденными; в 2009 году – на 896 тыс. руб., или в 4,2 раза; в 2010 году – на 3 720 тыс. руб., или в 14,3 раза. В 2011-2013 годах утвержденной редакцией Программы расходы на АИС "Документооборот" не планировались, согласно проекту изменений эти расходы составят в 2011 году 12 500 тыс. руб., в 2012 году – 3 050 тыс. руб., в 2013 году – 3 500 тыс. руб.

На 1 870 тыс. руб., или на 32,8 % увеличиваются расходы по подразделу Мероприятий 2.3 Программно-аппаратный комплекс Web-портал города Екатеринбурга. Эти расходы были увеличены в 2009 и 2010 годах соответственно на 140 тыс. руб. (на 30,4 %) и на 340 тыс. руб. (на 73,9 %). Кроме того, предусматривается финансирование в объеме 700 тыс. руб. в 2012 году и 750 тыс. руб. в 2013 году, которое ранее не предусматривалось.

И на 1 050 тыс. руб., или на 26,3 % увеличиваются расходы по подразделу Мероприятий 2.1 Мероприятия по разработке архитектуры МИС, созданию информационной модели муниципального образования, реинжинирингу муниципального управления. Эти мероприятия не финансировались в 2009 и 2010 годах, хотя на них было предусмотрено финансирование в объеме 1 650 тыс. руб. в 2009 году и 150 тыс. руб. в 2010 году. В 2011-2013 году финансирование этих мероприятий увеличится в 7,3 раза в сравнении с ранее утвержденным.

Сохраняется, но перераспределяется по годам финансирование подраздела Мероприятий 3 Создание единой городской информационно-транспортной сети: недофинансирование в 2009-2011 годах компенсируется увеличением финансирования в 2012 году в 1,9 раза, в 2013 году – в 2,5 раза.

Финансирование остальных подразделов уменьшается. Разработка и сопровождение ряда автоматизированных информационных систем, финансирование которых предусматривалось, в основном, в 2011-2013 годах, вообще исключаются из программы. К этим АИС относятся:

АИС "Муниципальное имущество" (планировалось 1 950 тыс. руб.);

АИС "Социально-экономическое развитие города Екатеринбурга" (2 400 тыс. руб.);

АИС "Благоустройство города" (4 700 тыс. руб.);

АИС "Здравоохранение" (3 150 тыс. руб.);

АИС "Социальная защита" (2 650 тыс. руб.);

АИС "Торговля" (4 150 тыс. руб.).

Согласно изменениям, вносимым в Программу, две из этих АИС – "Муниципальное имущество" и "Благоустройство города" – становятся составными частями распределенной геоинформационной системы, которая финансируется по подразделу мероприятий 2.2.3 Электронная карта города. При этом расходы на электронную карту города сокращаются в целом по программе на 1 845 тыс. руб., или 14,5 %; в дальнейшем основное финансирование подраздела приходится на 2012 год (5 700 тыс. руб.).

Из оставшихся АИС в 2011-2013 заметное уменьшение расходов по финансированию разработки и сопровождения планируется по

АИС "Бюджет и финансы" – на 3 180 тыс. руб., или на 66,3 %;

АИС "Управление ЖКХ города Екатеринбурга" – на 3 970 тыс. руб., или на 68,9 %.

Расходы на Программу в целом в 2011-2013 годах предполагается сократить на 1 950 тыс. руб., или на 4,4 % по отношению к утвержденным по Программе. В 2009-2010 годах расходы в сравнении с утвержденными по Программе сокращаются на 14 581 тыс. руб., или на 47,9 %.

Таким образом, корректировка Программы связана, в первую очередь, с несоответствием  объемов финансирования на 2009-2010 годы, утвержденных по Программе и утвержденных по бюджету города на 2009 и 2010 годы, при этом, однако, сокращение по разделам и подразделам Программы неравномерно. Если не учитывать, что в  утвержденной редакции Программы объемы финансирования приведены в ценах 2006 года, уменьшение расходов на Программу в целом составит в 2011 году 11,0 %, в 2012 году – 0,6 %, в 2013 году – 0,1 %, но перераспределение финансирования между разделами и подразделами Программы также существенно. Необходимо пояснить, чем вызвано такое перераспределение; в частности, пояснений требуют следующие моменты:

1) значительное в сравнении с утвержденными по Программе увеличение (в 43,2 раза) расходов на автоматизированную информационную систему "Документооборот" (подраздел 2.2.2 Мероприятий) в 2009-2013 годах;

2) отсутствие финансирования мероприятий по разработке архитектуры МИС, созданию информационной модели муниципального образования, реинжинирингу муниципального управления (подраздел 2.1 Мероприятий) в 2009 (1 650 тыс. руб.) и 2010 (150 тыс. руб.) годах (этот подраздел является одним из ключевых с точки зрения системной информатизации, на которую нацелена Программа);

3) исключение из Программы мероприятий по разработке и сопровождению АИС "Социально-экономическое развитие города Екатеринбурга", АИС "Здравоохранение", АИС "Социальная защита", АИС "Торговля".

Начальник отдела А.Ю. Филимонов

Исполнитель:

Зам. начальника отдела Л.В. Водичева

Приложение к Справке

информационно-аналитического отдела

Изменение финансирования мероприятий городской целевой программы "Электронный Екатеринбург"

(раздел 2 Программы)

| № раз-дела, под-раз-дела | Название раздела (подраздела) мероприятий | Финансирование из бюджета города, тыс. руб. | Разница, тыс. руб. | Разница в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утв. Реш. ЕГД от 05.06.2007 № 36/43 | Проект изменений |  |  |
| 1. | Создание нормативной базы в сфере информации, информатизации и защиты информации, всего по разделу | 1 750 | 1 330 | -420 | -24,0% |
|  | 2005 | 350 | 350 | 0 | 0,0% |
|  | 2007 | 280 | 280 | 0 | 0,0% |
|  | 2008 | 280 | 280 | 0 | 0,0% |
|  | 2009 | 280 | 140 | -140 | -50,0% |
|  | 2011 | 280 |  | -280 | -100,0% |
|  | 2012 | 280 | 280 | 0 | 0,0% |
| 2.1 | Мероприятия по разработке архитектуры МИС, созданию информационной модели муниципального образования, реинжинирингу муниципального управления, всего по подразделу | 4 000 | 5 050 | 1 050 | 26,3% |
|  | 2005 | 350 | 350 | 0 | 0,0% |
|  | 2008 | 1 400 | 1 400 | 0 | 0,0% |
|  | 2009 | 1 650 |  | -1 650 | -100,0% |
|  | 2010 | 150 |  | -150 | -100,0% |
|  | 2011 | 150 | 2 500 | 2 350 | 1566,7% |
|  | 2012 | 150 | 500 | 350 | 233,3% |
|  | 2013 | 150 | 300 | 150 | 100,0% |
| 2.2.1 | АИС "Муниципальный регистр населения", всего по подразделу | 5 350 | 5 835 | 485 | 9,1% |
|  | 2005 | 800 | 800 | 0 | 0,0% |
|  | 2006 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% |
|  | 2007 | 2 550 | 2 550 | 0 | 0,0% |
|  | 2008 | 500 | 500 | 0 | 0,0% |
|  | 2009 | 250 | 185 | -65 | -26,0% |
|  | 2010 | 250 | 800 | 550 | 220,0% |
| 2.2.2 | АИС "Документооборот", всего по подразделу | 4 408 | 28 074 | 23 666 | 536,9% |
|  | 2005 | 2 300 | 2 300 | 0 | 0,0% |
|  | 2006 | 800 | 800 | 0 | 0,0% |
|  | 2007 | 280 | 280 | 0 | 0,0% |
|  | 2008 | 468 | 468 | 0 | 0,0% |
|  | 2009 | 280 | 1 176 | 896 | 320,0% |
|  | 2010 | 280 | 4 000 | 3 720 | 1328,6% |
|  | 2011 |  | 12 500 | 12 500 |  |
|  | 2012 |  | 3 050 | 3 050 |  |
|  | 2013 |  | 3 500 | 3 500 |  |
| 2.2.3 | Электронная карта города, всего по подразделу | 12 700 | 10 855 | -1 845 | -14,5% |
|  | 2008 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,0% |
|  | 2009 | 2 000 | 1 055 | -945 | -47,3% |
|  | 2010 | 5 300 | 600 | -4 700 | -88,7% |
|  | 2011 | 2 200 |  | -2 200 | -100,0% |
|  | 2012 | 200 | 5 700 | 5 500 | 2750,0% |
|  | 2013 |  | 500 | 500 |  |
| 2.2.4 | АИС "Муниципальное имущество", всего по подразделу | 1 950 | 0 | -1 950 | -100,0% |
|  | 2011 | 750 |  |  |  |
|  | 2012 | 850 |  |  |  |
|  | 2013 | 350 |  |  |  |
| 2.2.5 | АИС "Хозяйствующие субъекты", всего по подразделу | 2 350 | 1 500 | -850 | -36,2% |
|  | 2011 | 1 450 |  | -1 450 | -100,0% |
|  | 2012 | 450 | 1 200 | 750 | 166,7% |
|  | 2013 | 450 | 300 | -150 | -33,3% |
| 2.2.6 | АИС "Муниципальная статистика", всего по подразделу | 8 550 | 4 938 | -3 612 | -42,2% |
|  | 2007 | 700 | 700 | 0 | 0,0% |
|  | 2008 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,0% |
|  | 2009 | 950 | 1 438 | 488 | 51,4% |
|  | 2010 | 1 420 | 300 | -1 120 | -78,9% |
|  | 2011 | 1 490 |  | -1 490 | -100,0% |
|  | 2012 | 1 490 |  | -1 490 | -100,0% |
| 2.2.7 | АИС "Социально-экономическое развитие города Екатеринбурга", всего по подразделу | 2 400 | 0 | -2 400 | -100,0% |
|  | 2009 | 1 700 |  |  |  |
|  | 2010 | 300 |  |  |  |
|  | 2011 | 400 |  |  |  |
| 2.2.8 | АИС "Бюджет и финансы", всего по подразделу | 4 800 | 1 620 | -3 180 | -66,3% |
|  | 2011 | 1 000 |  | -1 000 | -100,0% |
|  | 2012 | 3 400 | 1 320 | -2 080 | -61,2% |
|  | 2013 | 400 | 300 | -100 | -25,0% |
| 2.2.9 | АИС "Муниципальный заказ", всего по подразделу | 2 660 | 1 830 | -830 | -31,2% |
|  | 2008 | 730 | 730 | 0 | 0,0% |
|  | 2009 | 1 030 |  | -1 030 | -100,0% |
|  | 2010 | 300 | 600 | 300 | 100,0% |
|  | 2011 | 300 |  | -300 | -100,0% |
|  | 2012 | 300 | 300 | 0 | 0,0% |
|  | 2013 |  | 200 | 200 |  |
| 2.2.10 | АИС "Единая дежурно-диспетчерская служба города Екатеринбурга", всего по подразделу | 13 600 | 13 097 | -503 | -3,7% |
|  | 2005 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,0% |
|  | 2006 | 6 300 | 6 300 | 0 | 0,0% |
|  | 2007 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,0% |
|  | 2008 | 200 | 200 | 0 | 0,0% |
|  | 2009 | 200 | 97 | -103 | -51,5% |
|  | 2010 | 200 |  | -200 | -100,0% |
|  | 2011 | 200 |  | -200 | -100,0% |
| 2.2.11 | АИС "Транспорт города Екатеринбурга", всего по подразделу | 4 900 | 4 349 | -551 | -11,2% |
|  | 2005 | 1 050 | 1 050 | 0 | 0,0% |
|  | 2006 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0,0% |
|  | 2007 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% |
|  | 2008 | 850 | 850 | 0 | 0,0% |
|  | 2009 | 200 | 49 | -151 | -75,5% |
|  | 2010 | 200 | 200 | 0 | 0,0% |
|  | 2011 | 200 |  | -200 | -100,0% |
|  | 2012 | 200 |  | -200 | -100,0% |
| 2.2.12 | АИС "Управление ЖКХ города Екатеринбурга", всего по подразделу | 5 760 | 1 790 | -3 970 | -68,9% |
|  | 2011 | 1 360 |  | -1 360 | -100,0% |
|  | 2012 | 1 400 | 700 | -700 | -50,0% |
|  | 2013 | 3 000 | 1 090 | -1 910 | -63,7% |
| 2.2.13 | АИС "Городская жилищная политика", всего по подразделу | 2 400 | 970 | -1 430 | -59,6% |
|  | 2011 | 1 600 |  | -1 600 | -100,0% |
|  | 2012 | 500 | 970 | 470 | 94,0% |
|  | 2013 | 300 |  | -300 | -100,0% |
| 2.2.14 | АИС "Благоустройство города", всего по подразделу | 4 700 | 0 | -4 700 | -100,0% |
|  | 2012 | 4 300 |  |  |  |
|  | 2013 | 400 |  |  |  |
| 2.2.15 | АИС "Образование", всего по подразделу | 3 898 | 3 359 | -539 | -13,8% |
|  | 2006 | 798 | 800 | 2 | 0,2% |
|  | 2007 | 1 300 | 1 300 | 0 | 0,0% |
|  | 2008 | 800 | 800 | 0 | 0,0% |
|  | 2009 | 200 | 259 | 59 | 29,5% |
|  | 2010 | 200 | 200 | 0 | 0,0% |
|  | 2011 | 300 |  | -300 | -100,0% |
|  | 2012 | 300 |  | -300 | -100,0% |
| 2.2.16 | АИС "Здравоохранение", всего по подразделу | 3 150 | 0 | -3 150 | -100,0% |
|  | 2011 | 1 000 |  |  |  |
|  | 2012 | 1 850 |  |  |  |
|  | 2013 | 300 |  |  |  |
| 2.2.17 | АИС "Социальная защита", всего по подразделу | 2 650 | 0 | -2 650 | -100,0% |
|  | 2013 | 2 650 |  |  |  |
| 2.2.18 | АИС "Торговля", всего по подразделу | 4 150 | 0 | -4 150 | -100,0% |
|  | 2010 | 1 500 |  |  |  |
|  | 2011 | 2 050 |  |  |  |
|  | 2012 | 300 |  |  |  |
|  | 2013 | 300 |  |  |  |
| 2.2.19 | АИС "Малый бизнес", всего по подразделу | 3 900 | 989 | -2 911 | -74,6% |
|  | 2009 | 1 500 | 389 | -1 111 | -74,1% |
|  | 2010 | 1 900 |  | -1 900 | -100,0% |
|  | 2011 | 250 |  | -250 | -100,0% |
|  | 2012 | 250 |  | -250 | -100,0% |
|  | 2013 |  | 600 | 600 |  |
| 2.2.20 | АИС "Экология", всего по подразделу | 4 050 | 1 610 | -2 440 | -60,2% |
|  | 2008 | 1 110 | 1 110 | 0 | 0,0% |
|  | 2009 | 2 140 |  | -2 140 | -100,0% |
|  | 2010 | 200 |  | -200 | -100,0% |
|  | 2011 | 200 |  | -200 | -100,0% |
|  | 2012 | 200 | 500 | 300 | 150,0% |
|  | 2013 | 200 |  | -200 | -100,0% |
|  | Всего по направлению 2.2 (на мероприятия по созданию автоматизированных информационных систем, автоматизированных рабочих мест и реестров) | 98 327 | 80 817 | -17 510 | -17,8% |
|  | 2005 | 6 650 | 6 650 | 0 | 0,0% |
|  | 2006 | 10 098 | 10 100 | 2 | 0,0% |
|  | 2007 | 9 830 | 9 830 | 0 | 0,0% |
|  | 2008 | 10 158 | 10 158 | 0 | 0,0% |
|  | 2009 | 10 451 | 4 649 | -5 802 | -55,5% |
|  | 2010 | 12 050 | 6 700 | -5 350 | -44,4% |
|  | 2011 | 14 750 | 12 500 | -2 250 | -15,3% |
|  | 2012 | 15 990 | 13 740 | -2 250 | -14,1% |
|  | 2013 | 8 350 | 6 490 | -1 860 | -22,3% |
| 2.3 | Программно-аппаратный комплекс "Web-портал города Екатеринбурга", включающий разработку информационной системы поддержки принятия решений для органов местного самоуправления. | 5 700 | 7 570 | 1 870 | 32,8% |
|  | 2005 | 2 400 | 2 400 | 0 | 0,0% |
|  | 2006 | 1 400 | 1 400 | 0 | 0,0% |
|  | 2007 | 460 | 460 | 0 | 0,0% |
|  | 2008 | 460 | 460 | 0 | 0,0% |
|  | 2009 | 460 | 600 | 140 | 30,4% |
|  | 2010 | 460 | 800 | 340 | 73,9% |
|  | 2011 | 60 |  | -60 | -100,0% |
|  | 2012 |  | 700 | 700 |  |
|  | 2013 |  | 750 | 750 |  |
|  | Всего по разделу 2 (создание, эксплуатация и развитие интегрированной муниципальной информационной системы) | 108 027 | 93 437 | -14 590 | -13,5% |
|  | 2005 | 9 400 | 9 400 | 0 | 0,0% |
|  | 2006 | 11 498 | 11 500 | 2 | 0,0% |
|  | 2007 | 10 290 | 10 290 | 0 | 0,0% |
|  | 2008 | 12 018 | 12 018 | 0 | 0,0% |
|  | 2009 | 12 561 | 5 249 | -7 312 | -58,2% |
|  | 2010 | 12 660 | 7 500 | -5 160 | -40,8% |
|  | 2011 | 14 960 | 15 000 | 40 | 0,3% |
|  | 2012 | 16 140 | 14 940 | -1 200 | -7,4% |
|  | 2013 | 8 500 | 7 540 | -960 | -11,3% |
| 3. | Создание единой городской информационно-транспортной сети, всего по разделу | 9 445 | 9 727 | 282 | 3,0% |
|  | 2005 | 825 | 825 | 0 | 0,0% |
|  | 2007 | 1 695 | 1 695 | 0 | 0,0% |
|  | 2008 | 800 | 800 | 0 | 0,0% |
|  | 2009 | 1 100 | 1 027 | -73 | -6,6% |
|  | 2010 | 2 300 | 1 500 | -800 | -34,8% |
|  | 2011 | 900 |  | -900 | -100,0% |
|  | 2012 | 1 200 | 2 300 | 1 100 | 91,7% |
|  | 2013 | 625 | 1 580 | 955 | 152,8% |
| 4. | Подготовка кадров, всего по разделу | 4 650 | 2 848 | -1 802 | -38,8% |
|  | 2005 | 250 | 250 | 0 | 0,0% |
|  | 2006 | 200 | 200 | 0 | 0,0% |
|  | 2007 | 335 | 335 | 0 | 0,0% |
|  | 2008 | 620 | 620 | 0 | 0,0% |
|  | 2009 | 770 | 443 | -327 | -42,5% |
|  | 2010 | 770 |  | -770 | -100,0% |
|  | 2011 | 705 |  | -705 | -100,0% |
|  | 2012 | 500 | 500 | 0 | 0,0% |
|  | 2013 | 500 | 500 | 0 | 0,0% |
| 5. | Дополнительные мероприятия, всего по разделу | 4 175 | 4 175 | 0 | 0,0% |
|  | 2005 | 4 175 | 4 175 | 0 | 0,0% |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 128 048 | 111 517 | -16 531 | -12,9% |
|  | 2005 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,0% |
|  | 2006 | 11 700 | 11 700 | 0 | 0,0% |
|  | 2007 | 12 600 | 12 600 | 0 | 0,0% |
|  | 2008 | 13 718 | 13 718 | 0 | 0,0% |
|  | 2009 | 14 710 | 6 859 | -7 851 | -53,4% |
|  | 2010 | 15 730 | 9 000 | -6 730 | -42,8% |
|  | 2011 | 16 845 | 15 000 | -1 845 | -11,0% |
|  | 2012 | 18 120 | 18 020 | -100 | -0,6% |
|  | 2013 | 9 625 | 9 620 | -5 | -0,1% |

# Text boxes

620014 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, к. 418

тел. 355-42-14 e-mail: iao@gduma.mplik.ru